Владимир Якушев отметил Татарстан за досрочно сданные школы

Сегодня состоялось заседание штаба «Единой России» по реализации программы капремонта и строительства объектов образования

Секретарь Генсовета «Единой Росси» Владимир Якушев отметил эффективную работу руководства Татарстана за досрочно сданные объекты образования. Сегодня в формате видео-конференц-связи состоялось заседание штаба по реализации программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений СПО с участием министра просвещения Сергея Кравцова. Со стороны Татарстана на селекторном совещании присутствовали министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, руководитель регионального исполкома Татарстанского реготделения партии Марат Самигуллин, заместитель министра образования и науки РТ Андрей Рюхов, начальник отдела строительства социально-культурных объектов Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Тимур Гатаулин.

«Единая Россия» и Минпросвещения дали поручения регионам по программам капремонта и строительства объектов образования. Перед субъектами России поставили задачу обеспечить своевременное выполнение запланированных работ на всех объектах. План по капремонту российских школ в текущем году масштабный – 1231 объект, но пока ремонт выполнен только в 749 зданиях, в 22 – досрочно в предыдущие периоды.

«Ситуация с капремонтом детских садов также серьёзная. Из 143 объектов отремонтировано 54 здания. Необходимо оперативно, как мы всегда это делаем, разобраться в причинах такой ситуации», — сказал Владимир Якушев.

В план капремонта объектов среднего профессионального образования в этом году включены 77 зданий, работы завершены по 28 объектам.

Среди регионов с наибольшим отставанием по программе капремонта и строительства объектов образования секретарь Генсовета назвал Хабаровский и Приморский края, Костромскую, Владимирскую, Кировскую, Астраханскую, Новосибирскую, Тамбовскую, Иркутскую области. Он напомнил, что на текущий год федеральные средства предусмотрены на строительство 55 детских садов в 23 регионах, по 54 объектам завершена контрактация.

Сергей Кравцов добавил, что по ряду объектов образования проблема неввода сохраняется с 2023-2024 годов. Речь идёт об Астраханской, Иркутской, Костромской, Томской областях и Забайкальском крае. Критические риски этого года есть по 15 школам в 10 регионах: Запорожской, Псковской, Амурской, Калининградской, Самарской, Тамбовской и Херсонской областях, Республике Коми, Республике Хакасия и Хабаровском крае.

«Важный вопрос — контрактация рисков. Мы график сделали, средства доводили вовремя. До сих пор не законтрактованы семь объектов в шести регионах: это ДНР, Чувашская Республика, Архангельская, Калининградская, Костромская и Тамбовская области. Это всё — вводные капремонты текущего года. В части двухлетних объектов с периодом реализации в 2025-2026 годах пока продолжаются конкурсные процедуры в Якутии, Вологодской, Курганской области. В части контрактов по адресному строительству новых школ, это новая программа, — 150 школ», — сообщил Сергей Кравцов.

Представители регионов, где существуют риски по ряду объектов образования — Тамбовской, Костромской, Ивановской, Иркутской и Калининградской областей — представили отчёты о реализации программы и обозначили сроки их сдачи. Большинство заверили, что планируют завершить работы до конца текущего года.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы. В 2024 году в Послании Федеральному Собранию Президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.

Еще до обсуждения проблемных вопросов Владимир Якушев поблагодарил Татарстан за досрочно сданные школы, ввод которых планировался лишь в следующих годах.

«Хотел бы поблагодарить Республику Татарстан. Здесь досрочно сданы 2 школы – их ввод планировался в 2027 году. Поэтому хочу поблагодарить коллег за такую оперативную и эффективную работу!» - сказал Секретарь Генсовета в своем вступительном слове.

Речь идет об открытии двух школ, построенных в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Это физико-математический лицей №123 в Советском районе Казани и многопрофильная школа №39 в Набережных Челнах. Каждая из школ рассчитана на 1 224 ученика и оснащена современной техникой и оборудованием. Обе школы открылись сразу после осенних каникул.

«Республика входит в число лидеров по темпам строительства и капитального ремонта образовательных учреждений. С 2010 года построено 110 объектов общего образования. В этом году завершено строительство пяти объектов общего образования на более чем 4 тысячи мест», - прокомментировал в интервью Ильсур Хадиуллин.

Министр напомнил, что в 2024 году в республике за счет средств бюджета Татарстана и в рамках реализации национального проекта «Образование» построено 10 объектов общего образования на 9 478 мест, в том числе – два дополнительных корпуса к существующим школам на 888 мест – в Казани, Набережных Челнах, Лаишевском, Высокогорском, Пестречинском районах республики.

«А в текущем году за счет средств бюджета республики, в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» у нас было предусмотрено строительство 8 объектов общего образования, в том числе – строительство 3 дополнительных корпусов к существующим школам – на общую сумму более 8 млрд рублей. Помимо школ в Набережных Челнах и Казани, о которых говорили на заседании штаба, это здание на 375 мест для начальных классов в Кукморской средней школе №3, дополнительный корпус на 618 мест к Сокуровской средней школе Лаишевского района и такой же допкорпус к Малошильнинской средней общеобразовательной школе в Тукаевском районе. Остается завершить 3 переходящие на следующий год школы в Буинске на 192 места, Агрызе на 500 мест, Мензелинске на 500 мест», - сообщил Ильсур Хадиуллин.